(Вставьте здесь название и логотип Вашей компании)

______________________________________________________________________________

- Наименование проекта

- Журнал учета запросов на изменение

______________________________________________________________________________

- Исполнитель: xxxxxxxxx

Дата публикации: mm/dd/yyyy

______________________________________________________________________________________

История изменений

| Версия | Дата | Автор(ы) | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | (Автор первой версии) |  |

Декларация прав на авторство и интеллектуальную собственность

Этот шаблон является интеллектуальной собственностью  TenStep, Inc.Он может быть использован и модифицирован в пределах и границах условий Вашего лицензионного соглашения с  TenStep, Inc.(Member, Browse, Consultant, etc.). Использование, продажа, перепродажа, копирование и другие подобные действия строго запрещены законами США и международным законодательством об авторских правах. (Уберите это примечание из финального документа).

Журнал учета изменений содержит общие сведения обо всех запросах на изменение объема проекта. Используйте его для отслеживания этих запросов и обеспечения надлежащего разрешения вопросов изменения объема. Журнал должен содержать достаточный объем сведений для того, чтобы не забыть об изменениях объема и в то же время не быть чрезмерно детальным, дабы не затруднять поиск и просмотр нужной информации. Для надежности сделайте так, чтобы все сведения об изменении умещались на одном листе бумаги или могли быть отображены в одном экранном окне. Каждый запрос на изменение должен быть представлен в журнале одной строкой.

Если Вы решили использовать специальную Форму запроса на изменение, то для каждого полученного посредством этой формы запроса должна быть сделана соответствующая регистрационно-учетная запись в Журнале учета изменений. (Уберите это примечание из финального документа).

| № п/п | # Описание предложенного изменения | Прио-ритет (В/С/Н) | Дата реги-страции | Инициа-тор | Ответ-ственный | Дата закры-тия | Статус | Результат/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добавить одну колонку в Балансовый отчет главной бухгалтерской книги | С | 10/20/04 | Anders | Thornton | 11/15/04 | Закрыт | Запрос успешно реализован |
| 2 | Изменить способ отнесения затрат на внешних заказчиков | В | 10/24/04 | Monty | Smith | 10/31/04 | Закрыт | Отказано в реализации. |
| 3 | Включить канадское отделение компании в объем этого проекта | В | 11/18/04 | Benjamin | Smith |  | В работе | Оценивается влияние изменения на проект. |