Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.244

din 19 aprilie 2012

Planul de acţiuni

privind implementarea reformei sistemului de întreţinere a drumurilor publice

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Instituţiile responsabile | Termenul de realizare | Indicatorii de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reorganizarea prin fuziune a societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor de stat de întreţinere a drumurilor, atribuirea zonelor de întreţinere. Reducerea prin fuzionare de la 38 societăţi pe acţiuni şi întreprinderi de stat pînă la 12 societăţi pe acţiuni | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012 | 12 întreprinderi de întreţinere reorganizate |
| 2. | Ajustarea cadrului legislativ, normativ şi normelor tehnice la cerinţele noului sistem de întreţinere: clasificarea drumurilor publice conform nivelului de întreţinere, identificarea volumelor şi termenelor de executare a lucrărilor de întreţinere, în funcţie de nivelul de întreţinere, elaborarea contractelor multianuale de întreţinere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012-2014 | Cadrul normativ ajustat |
| 3. | Implementarea tehnologiilor moderne de întreţinere a drumurilor şi achiziţionarea echipamentului necesar: a) majorarea lăţimii de curăţire a zăpezii într-o trecere prin utilizarea lamelor laterale; b) utilizarea sării curate pe sectoarele de drum cu intensitatea mare. Dotarea camioanelor cu distribuitoare suplimentare pentru distribuirea soluţiilor de sare; c) trecerea de la metoda tradiţională de plombare la metoda prin pulverizare, care permite reducerea costurilor de plombare cu 30-50% şi majorarea productivităţii; d) alte modificări şi completări minore la echipamentul principal, care vor avea un efect semnificativ asupra costurilor | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012-2016 | Tehnologii moderne implementate |
| 4. | Implementarea contractelor noi de întreţinere a drumurilor ajustate la practicile internaţionale. Contractarea lucrărilor de întreţinere de iarnă în baza statisticii multianuale a precipitaţiilor: a) implementarea contractelor bazate pe preţ unitar. Utilizarea acestor contracte în primii 3 ani, cu posibilitatea extinderii cu încă 2 ani, ulterior după consolidarea capacităţilor companiilor de întreţinere; b) implementarea treptată a contractelor bazate pe performanţă. În acest tip de contract va fi specificat nivelul de serviciu, în funcţie de categoria drumului | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2013-2017 | Volumul lucrărilor de întreţinere achiziţionate prin contracte noi ajustate la practicile internaţionale |
| 5. | Achiziţionarea prin licitaţie a lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor publice. Pregătirea întreprinderilor de întreţinere pentru concurenţa cu companiile private. Privatizarea întreprinderilor de întreţinere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2014-2017 | Procentul volumului lucrărilor de întreţinere de rutină achiziţionate prin licitaţie. Numărul întreprinderilor privatizate |
| 6. | Implementarea treptată a sistemului de management al drumurilor şi podurilor şi sistemului computerizat de evidenţă a lucrărilor de întreţinere: a) proiectarea sistemului de management al drumurilor (SMD) şi elaborarea termenilor de referinţă pentru achiziţionarea softului necesar; b) achiziţionarea softului SMD şi echipamentului necesar pentru colectarea datelor pentru completarea şi actualizarea permanentă a bazelor de date ale drumurilor şi podurilor; c) achiziţionarea sistemului informaţional de monitorizare a condiţiilor meteorologice şi a stării drumurilor; d) integrarea sistemului computerizat de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi sistemului informaţional de monitorizare a condiţiilor meteorologice şi stării drumurilor în sistemul de management al drumurilor | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012-2016 | Sistem implementat |
| 7. | Consolidarea capacităţilor tehnice şi manageriale a personalului implicat în întreţinerea drumurilor. Elaborarea şi implementarea programelor de instruire continuă a personalului managerial şi personalului tehnic | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” | 2012-2016 | Personal tehnic şi managerial instruit |