Приложение  № 1

к Постановлению Правительства № 244

от 9 апреля  2012 г.

План мероприятий по внедрению реформы системы содержания

автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные учреждения | Срок реализации | Показатели мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реорганизация путем слияния акционерных обществ и государственных предприятий, осуществляющих содержание автомобильных дорог, и закрепление за ними зон содержания. Сокращение численности дорожно-эксплуатационных предприятий путем их слияния с 38 до 12 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012 г. | 12 реорганизованных дорожно-эксплуатационных предприятий |
| 2. | Адаптация законодательной, нормативной базы и технических нормативов требованиям новой системы содержания: классификация автомобильных дорог общего пользования по уровню содержания, определение объемов и сроков выполнения работ по содержанию в зависимости от уровня содержания, разработка многолетних контрактов на содержание | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012- 2014 гг. | Адаптированная нормативная база |
| 3. | Внедрение современных технологий содержания автомобильных дорог и закупка необходимого оборудования: a) увеличение ширины очистки от снега за один проход посредством применения боковых отвалов; b) использование чистой соли на участках автомобильных дорог с большой интенсивностью. Оснащение грузовых автомобилей дополнительными распределителями для распределения рассолов; с) переход от традиционного метода ямочного ремонта к методу пульверизации, который позволяет сократить на 30-50 % расходы на ямочный ремонт и повысить производительность; d) применение других приспособлений к основному оборудованию, которые позволят значительно сократить расходы | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012- 2016 гг. | Внедренные современные технологии |
| 4. | Внедрение новых договоров на содержание автомобильных дорог, приведенных в соответствие с международной практикой. Заключение договоров на зимнее содержание на основании многолетней статистики осадков; a) внедрение контрактов основанных на единичной расценке. Использование таких контрактов в первые 3 года с возможностью их продления еще на 2 года, после укрепления мощностей дорожно-эксплуатационных компаний; b) последовательное внедрение контрактов, основанных на достигнутых результатах. В таких контрактах должен быть указан уровень обслуживания в зависимости от категории автомобильной дороги | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2013- 2017 гг. | Объем работ по содержанию, закупленных посредством заключения новых договоров приведенных в соответствие с международной практикой |
| 5. | Закупка на аукционах работ по плановому содержанию автомобильных дорог общего пользования. Подготовка дорожно-эксплуатационных предприятий к конкуренции с частными компаниями. Приватизация обслуживающих предприятий | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2014- 2017 гг. | Объем закупленных на аукционе работ по плановому содержанию, %. Количество приватизированных предприятий |
| 6. | Последовательное внедрение системы менеджмента автомобильных дорог и мостов и автоматизированной системы учета работ по содержанию: a) проектирование системы управления автомобильными дорогами (СУАД) и установка сроков закупки необходимы программ; b) закупка необходимых программ СУАД и оборудования, необходимого для сбора данных для пополнения и актуализации баз данных автомобильных дорог и мостов; c) закупка информационной системы мониторинга метеорологических условий и состояния автомобильных дорог; d) включение автоматизированной системы учета работ по содержанию и информационной системы мониторинга метеорологических условий и состояния автомобильных дорог в систему управления автомобильными дорогами | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012- 2016 гг. | Внедренная система |
| 7. | Укрепление технических и управленческих качеств персонала, участвующего в процессе содержания автомобильных дорог. Разработка и внедрение программ непрерывной подготовки управленческих кадров и технического персонала | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012- 2016 г. | Подготовленные управленческие кадры и технический персонал |