## Slide 1: Учебный курс для сотрудников операторов «Apă-Canal/Водоканала» Модуль 11: Процедуры приобретение товаров, работ и услуг, используемых в деятельности держателей лицензий в секторе водоснабжения и канализации Сессия 7: ЗОКУПКИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ВСЕМИРНО-БАНКА Ion BARBĂRASĂ, Консультант I.P.EMP Устойчивое управление СОЗ/Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 16 - 31 января - 1 января 2018 года, Кишинев
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
«Процедуры закупов товаров, работ и услуг, используемых в деятельности в секторе водоснабжения и канализации
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ:
ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТ

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Оценка ex-post
идентификация
подготовка
оценка
Переговоры и утверждение Совета управляющих Всемирного банка
Реализация &
наблюдение

## Slide 4: Обязанности сторон
бенефициар
Всемирный банк /
WB
идентификация
подготовка
оценка
переговоры
Утверждение Совета
Подписание и вступление в силу
реализация
надзор
Оценка проекта

## Slide 5: Идентификация проекта
Другие агентства
Предложения бенефициара
Предыдущие проекты
Миссии Банка
Экономическая и отраслевая деятельность банка
Стратегия содействия стране (CAS)

## Slide 6: Идентификация проекта
Совместное участие Бенефициара / Банка (CAS)
Ресурсы
  Деятельность страны / банковского сектора
  Офис в стране
  Предыдущие проекты
  Двусторонние и многосторонние агенты (например, USAID, CzDA и т.д.)
  Предоставить эскиз проекта (совместно)
    Бенефициары
    Альтернативы
    Вопросы и проблемы
    Требования
    Сводное резюме на каждом этапе (еженедельно)
    Концепция проектного документа (PCD & PID)

## Slide 7: Оценка проекта
Ответственность Банка
  Формируется многопрофильная команда
  PAD (Project Document): Цели v / s CAS: Стратегический контекст, резюме, Обоснование, Анализ, Условия для реализации, Общие условия займа
  Экономический анализ
    Преимущества страны
    Сокращение бедности
    Вопросы/проблемы
    Требования
    Техническая оценка
      Пересмотр проекта, оценка стоимости
      План реализации
      План закупок (Приобретения)

## Slide 8: Оценка проекта (Cont)
Институциональная оценка
  Возможности реализации проекта
  Оценка потенциала закупочной организации
  Обучение и кадровые потребности
  Финансовый анализ
    Финансовая надежность проекта
    Социологическая оценка
      Воздействие на бенефициаров (тех, кто непосредственно пострадает в результате реализации проекта)
      Экологическая оценка

## Slide 9: Ведение переговоров по проекту
Составление Юридического документа (Agrement)
  Обусловленность
  План реализации
  Презентация Руководящему совету Всемирного банка
    Подписание соглашения
    Вступление в силу проекта
    Предварительные или ретроактивные контракты
Ion Barbarasa

## Slide 10: Реализация проекта и надзор
Ответственность за реализацию несет Бенефициар в соответствии с Соглашением
Обязанности Банка:
  Мониторинг прогресса
  Консультационная поддержка
  Обеспечить реализацию легальных процедур для достижения конечной цели проекта
  Обеспечение того, чтобы закупки осуществлялись в соответствии с положениями Плана закупок (Закупки)

## Slide 11: Реализация проекта и надзор (Cont)
Методология надзора за проектами
  Полевые миссии и проверка объектов проекта
  Рассмотрение и предоставление утверждений (НЕТ-возражение)
    Выбор консультантов
    Закупочные документы
    Присуждение контрактов
    Изменение цели и затраты на проект

## Slide 12: Реализация и завершение проекта
Проект отчета о реализации проекта (ICR - подготовлен сотрудниками Банка):
  Офисные оценки и полевые миссии для проверки объектов в проекте
  Переоценка затрат и выгод
  Комментарии Получателя
  Анализ успехов и неудач: измерение эффективности реализации:
    Общая цель проекта
    Устойчивость и ожидаемое воздействие
    Извлеченные уроки

## Slide 13: Оценка проекта
Аудиторский отчет Независимой оценочной группы (IEF) Банка
Специальный обзор Банком
Анализ, используемый для проектирования будущих проектов
Оценка воздействия

## Slide 14: ДОКУМЕНТЫ ЦИКЛА ПРОЕКТА
Соглашение
Тендер документ
Процесс закупок
Отчет об оценке
контракт
Платежи и гарантии
ICR
CAS
PCD/PCN
BБ& Бенефициарий
BM (Cons de Admin)/GoV + Бенефициар
Управление банком
BБ & GoV
BБ& Бенефициарий
Бенефициар + NO BM
Бенефициар и подрядчики
Бенефициарий
+ Co подрядчики ntractorii + BБ

## Slide 15: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ :
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
http://www.worldbank.org/en/country/moldova
http://www.worldbank.org

## Slide 16
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
29/01/2018
Благодарю за внимание.
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33