## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul 11: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare Sesiunea 7: ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE BĂNCII MONDIALE Ion BARBĂRASĂ, Consultant I.P.EMP Management Durabil POP/ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 16 – 31 – 01 ianuarie/februarie 2018, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
,,Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare,,
IDENTIFICAREA PROIECTELOR:
ETAPELE PREMERGĂTOARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Evaluarea Ex-post
Identificarea
Pregătirea
Evaluarea
Negocieri & Aprobarea Consiliului de Administrare a Băncii Mondiale
Implementare &
Supraveghere

## Slide 4: Responsabilitățile Părților
Beneficiar
Banca Mondială/
WB
Identificarea
Pregătirea
Evaluarea
Negocierea
Aprobarea Consiliului
Semnarea și Intrarea în vigoare
Implementarea
Supravegherea
Evaluarea Proiectului

## Slide 5: Identificarea Proiectului
Alte Agenții
Propunerile Beneficiarului
Proiecte Precedente
Misiunile Băncii
Activitatea economică și sectorială a băncii
Strategia de Asistență de Țară (CAS)

## Slide 6: Identificarea Proiectului
Implicare comună a Beneficiarului/Băncii (CAS)
Resurse
  Activitatea țării/sectorului bancar
  Oficiul de țară
  Proiectele precedente
  Agenții bi și multi-laterale (ex. USAID, CzDA, etc.)
  Furnizarea schiței proiectului (în comun)
    Beneficiarii
    Alternativele
    Probleme
    Cerințe
    Sumar operațional la fiecare etapa (săptămânal)
    Conceptul Documentului de proiect (PCD&PID)

## Slide 7: Evaluarea Proiectului
Responsabilitatea Băncii
  Este formată o echipă multi - disciplinară
  PAD (Documentul de Proiect): Obiectivele v/s CAS: Contextul Strategic, Sumar, Raționamente, Analize, Condiționalitatea pentru implementare, Condițiile generale de împrumut
  Analiza Economică
    Beneficiile țării
    Reducerea sărăciei
    Probleme
    Cerințe
    Evaluarea tehnică
      Revizuirea designul proiectului, estimarea costurilor
      Planul de implementare
      Planul de Procurări (Achiziții)

## Slide 8: Evaluarea Proiectului (Cont)
Evaluarea Instituțională
  Capacitatea de implementare a proiectului
  Evaluarea capacităților a agenției de implementare în domeniul achizițiilor
  Instruiri și necesitățile de personal
  Analiza Financiară
    Fiabilitatea financiară a proiectului
    Evaluarea Sociologică
      Impactul asupra beneficiarilor (celor care vor suferi direct ca rezultat a implementării proiectului)
      Evaluarea de Mediu

## Slide 9: Negocierea Proiectului
Elaborarea Documentului Legal (Agrement)
  Condiționalitățile
  Planul de implementare
  Prezentarea către Consiliu de Administrare a Băncii Mondiale
    Semnarea acordului/agrement
      Intrarea în vigoare a proiectului
      Contractarea în avans sau retroactivă
Ion Barbarasa

## Slide 10: Implementarea & Supravegherea Proiectului
Implementarea este responsabilitatea Beneficiarului conform Agrementului
Responsabilitățile Băncii:
  Monitorizarea progresului
  Suport consultativ
  Asigurarea implementării procedurilor din agrement în scopul atingerii scopului final a proiectului
  Asigurarea că procurările sunt efectuate în corespundere cu prevederile din Planul de Achiziții (Procurări)

## Slide 11: Implementarea & Supravegherea Proiectului (Cont)
Metodologia supravegherii proiectului
  Misiuni în teren și inspectarea obiectelor din proiect
  Revizuirea și oferirea aprobărilor (NO-objection)
    Selectarea Consultanților
    Documentele de Licitații
    Atribuirea contractelor
    Schimbări ale scopului și costurile de proiect

## Slide 12: Implementarea & Finalizarea Proiectului
Elaborarea Raportului cu privire la Implementarea proiectului (ICR – pregătit de personalul Băncii):
  Evaluări de birou și Misiuni în teren pentru inspectarea obiectelor din proiect
  Re-estimarea costurilor și beneficiilor
  Comentariile Beneficiarului
  Analiza succeselor și insucceselor: pentru a măsura cît de efectiv au fost implementate activitățile în sensul atingerii:
    Obiectivului global a proiectului
    Sustenabilitatea & Impactul scontat
    Lecțiile învățate

## Slide 13: Evaluarea Proiectului
Raport de Audit a grupului de evaluare independent (IEF) a băncii
Revizuire Specială din partea Băncii
Analiză utilizată pentru proiectarea a proiectelor de viitor
Evaluare de Impact

## Slide 14: DOCUMENTE ALE CICLULUI DE PROIECT
Agrement
Documentul de licitație
Procesul de procurare
Raport de Evaluare
Contract
Plăți & Garanții
ICR
CAS
PCD/PCN
BM & Beneficiarul
BM (Cons de Admin)/GoV + Beneficiar
Managementul Băncii
BM & GoV
BM & Beneficiarul
Beneficiarul + NO BM
Beneficiar & Contractori
Beneficiarul + Contractorii +BM

## Slide 15: BIBLIOGRAFIE:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
http://www.worldbank.org/en/country/moldova
http://www.worldbank.org

## Slide 16
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
14/01/2018
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33