## Slide 1: Курс обучения сотрудников предприятий водоснабжения и канализации Модуль 11: Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг Сессия 8: Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг в рамках проектов финансируемых ЕБРР Леонид Мелека Инженер-Консультант 18 – 25 января/ 01 февраля 2018, Кишинёв
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 2: Цели:
Ознакомление с основными принципами и правилами закупок ЕБРР
Изучение процессов подготовки тендерной документации и проведения открытых закупок в соответствии с правилами ЕБРР
Введение в типы контрактов, допустимых в рамках проектов ЕБРР
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 3: Содержание ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ ЧАСТЬ 2: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЗАКУПОК ЕБРР ЧАСТЬ 3: ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ЧАСТЬ 4: ЗАКУПКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 4: ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 5: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Создан в 1991-ом году
Принадлежит 66 странам и двум международными органициям (Европейский Союз и Европейский Инвестиционный Банк)
Собственный капитал 30 млрд. Евро.
Цель ЕБРР – оказание поддержки в развитии рыночной экономики и демократии в странах Центральной Европы до Центральной Азии.
Устав ЕБРР предусматривает деятельность только в тех странах, которые привержены принципам «демократии».
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 6: ЕБРР в Молдове
Сотрудничество с 1992-го года. Доля участия - 30 млн. Евро.
117 проектов в Молдове (43 в процессе реализации)
Общая сумма инвестиций 1 147 млн. Евро (463 млн. Евро – текущие проекты)
20% инвестиций в частный сектор
Портфолио проектов
Текущие проекты
Энергетический сектор
Финансовый сектор
Промышленность, торговля, с/х
Инфраструктура
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 7: Стратегия сотрудничества
Стратегия ЕБРР в Республике Молдова (2014-2017):
  Создания необходимых условий для развития частного сектора;
  Создание Европейских стандартов и региональная инеграция;
  Повышение потенциала муниципальных предприятий
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 8: Проекты в области ВК, реализуемые ЕБРР в Молдове
Проект развития услуг ВК в Кишинёве, 30 млн. евро, 1997-2001
Программа развития компаний-операторов ВК в Молдове (MWUDP), 30 млн. евро, 2011-2015
Программа развития услуг ВК в мун. Кишинэу (CWDP), 61.8 млн. евро, 2014-2020
Программа развития водоснабжения на севере Молдовы, 30 млн. Евро, 2014-2020
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 9: Контактные данные
Центральный офис ЕБРР | Представительство ЕБРР в Молдове
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom Tel: +44 20 7338 7168 Fax: +44 20 7338 7380 Email: newbusiness@ebrd.com | 63 Vlaicu Pircalab Str. Et. 10, Sky Tower building Chisinau MD-2012 Moldova Tel: +373 (22) 21 00 00
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 10: ЧАСТЬ 2: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЗАКУПОК ЕБРР
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 11: Принципы и правила закупок ЕБРР
Закупки основаны на принципах недискриминации, объективности и прозрачности;
Предназначены для повышения экономии и эфффективности, а также и снижения рисков во время реализации финансируемых проектов
Документ доступен на нескольких языках:
  Английский (2017) http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
  Русский (2014) http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237752973&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 12: Виды закупок ЕБРР
КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – для внутренних целей Банка
УСЛУГИ ВНЕШНИХ СОВЕТНИКОВ – для целей Банка
ЗАКУПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ – товары, работы и сопутствующие услуги
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – Фонды Технического Сотрудничества
ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 13: Принципы закупок – Государственный (публичный) сектор
Контракты (подряды) по линии госсектора должны, как правило, присуждаться по итогам открытых конкурсных торгов
Иной порядок присуждения контрактов, без проведения конкурсных торгов, допустим лишь в особо оговоренных случаях или когда предполагаемая стоимость контракта ниже определенной пороговой величины
Законы и практика закупок не должны проводить различий между иностранной и отечественной продукцией, иностранными и отечественными поставщиками или подрядчиками, а применяемый порядок должен быть гласным и справедливым
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 14: Допуск к участию в торгах
Банк допускает фирмы и физические лица из любой страны к участию в предложении товаров, работ и услуг по финансируемым Банком проектам независимо от того, является ли данная страна членом Банка.
Условия участия устанавливаются лишь в самом необходимом объеме, гарантирующем выполнение допущенной к участию в торгах фирмой конкретного договора.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 15: Ответственность клиента
Клиенты отвечают за реализацию финансируемых Банком проектов, включая все аспекты процесса закупок товаров и услуг – от планирования до присуждения контракта, а также за управление самими договорами. Пример:
  MWUDP: Отделение Управления Проектом – Министерство Экологии, и Отделения Реализации Проекта в составе предприятий-бенефициаров;
  CWDP: Служба «Отделение Реализации Проекта» S.A. Apă-Canal Chișinău
Права и обязанности клиента в отношениях с участниками торгов регулируются конкурсными (тендерными) документами
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 16: Запрещенные действия
Принудительные действия
Сговор
Коррупционные действия
Мошеннические действия
Хищение
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 17: Сфера применения правил закупок в общественном секторе
Операции осуществляемые в интересах или под гарантии национального или местного органа государственного управления
Операции осуществляемые в интересах коммунальных предприятий и естественных монополий с контрольным пакетом акций в собственности центрального правительства или местных органов власти
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 18: ЧАСТЬ 3: ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 19: Пороговые величины бюджета закупок
1. Открытые торги (обязательные для гос./публичного сектора):
  Товары и услуги ≥ 250 тыс. евро
  Работы, Поставка/Установка ≥ 7.6 млн. евро
2. Для меньших бюджетов возможна организация других видов торгов.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 20: Методы закупок
Открытые торги:
Предварительный отбор
Закупки в один этап (Single Stage Tendering)
Закупки в два этапа (Two-Stage Tendering)
Другие виды:
Торги с ограниченным числом участников (Selective Tendering)
Прямой договор
Закупки путем запроса цены (Shopping)
Проведение конкурсных торгов на национальным/местном уровне
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 21: Этапы открытых закупок работ, товаров и услуг
Планирование закупок
Общее объявление (GPN)
Подготовка тендерной документации
Объявление о возможностях участия в торгах
Предварительный отбор - в применимых случаях;
Приглашение к участию в торгах и публикация конкурсных документов;
Получение и вскрытие оферт;
Оценка конкурсных заявок и присуждение контракта;
Управление договорами.
Выбор метода проведения торгов обусловливает масштабы закупок и конкретный порядок проведения каждого этапа этого процесса.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 22: График Закупок
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 23: Этап I. Планирование закупок
Клиент составляет и утверждает в Банке общий план закупок до начала закупок.
Конкретный порядок, а также товары, работы и услуги, на которые распространяется План Закупок, согласовываются между Банком и клиентом и излагаются в юридических документах
На протяжении всей работы по проекту и при отсутствии у Банка возражений по мере необходимости в план требуется вносить корректировки и уточнения
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 24: Etapa I. Planificarea achizițiilor
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 25: Этап II. Общее объявление (GPN)
На раннем этапе проектного цикла клиент размещает общее объявление о закупках для ознакомления предпринимателей с содержанием проекта
В объявлении указывается сумма и цель займа и (или) инвестиционного гранта, а также общее содержание плана закупок, в том числе:
  Приобретаемые товары, работы и услуги;
  Предполагаемые сроки; и
  Наименование и адрес организации для обращения заинтересованных предпринимателей за дополнительными сведениями.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 26: Этап II. Общее объявление (GPN)
Объявление публикуется не позднее, чем за 45 дней до рассылки приглашений к участию в торгах в разделе “Закупки товаров, работ и услуг” на веб-сайте ЕБРР (www.ebrd.com)
Пример:
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395254905950&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 27: Этап III. Подготовка тендерной документации
Тип и форма конкурсной документации зависят от объекта закупок:
  Закупка товаров и услуг (Goods);
  Закупка работ (Works);
  Поставка и установка станций и оборудования (Supply and Installation of Plant and Equipment).
Стандартные формы конкурсной документации доступны на сайте ЕБРР:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/standard-procurement-documents.html
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 28: Этап III. Конкурсная документация для закупки товаров и сопутствующих услуг (Goods)
Обычно проводится в один этап закупки, без предварительного отбора
Стандартная форма http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 29: Этап III. Подготовка тендерной документации для закупки работ
Обычно проводится в один этап закупки, с или без предварительного отбора
Стандартная форма http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 30: Этап III. Подготовка тендерной документации для закупки работ услуг по Поставке и установке станций и оборудования
Проводится в один или два этапа закупки, с или без предварительного отбора
Стандартная форма http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 31: Этап III. Подготовка тендерной документации Содержание тендерной документации
ЧАСТЬ 1 – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСА)
  Раздел I. Инструкция для участников торгов (конкурса) (ИУТ, ITT)
  Раздел II. Условия торгов (УТ, TDS)
  Раздел III. Критерии оценки заявок и квалификационные требования
  Раздел IV. Формы заявки на участие в торгах (конкурсной заявки)
  Раздел V. Допустимые страны
ЧАСТЬ 2 – ТРЕБОВАНИЯ
  Раздел VI. Требования
ЧАСТЬ 3 – УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
  Раздел VII. Общие условия договора (ОУД, GCC)
  Раздел VIII. Особые условия договора (ОсУД, PCC)
  Приложение к ОсУД – Образцы форм, входящих в состав договора
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 32: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел I. Инструкция для участников торгов
A. Общие положения
B. Содержание конкурсной документации
C. Подготовка заявок на участие в торгах
D. Подача и вскрытие оферт
E. Рассмотрение оферт
F. Оценка и сравнение оферт
G. Присуждение договора
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 33: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел II. Условия торгов
Заказчик должен привести сведения и указать требования, относящиеся к специфике Заказчика, процесса закупки, применяемого порядка представления цен и валют в заявках на участие в торгах, а также к критериев, используемых при их оценке.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 34: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел III. Критерии оценки заявок и квалификационные требования
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 35: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел III. Критерии оценки заявок и квалификационные требования
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 36: Etapa III. Conținutul DL. Partea 1 Secțiunea III. Criterii de evaluare și calificare
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 37: Etapa III. Conținutul DL. Partea 1 Secțiunea III. Criterii de evaluare și calificare
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 38: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел IV. Образцы форм оферты
Форма заявки на участие в торгах
Форма Банковской гарантии для оферты
Форма авторизации производителя
Квалификация участника торгов
Информация об участнике торгов
Информация о членах консорциума
Случаи неисполнения договорных обязательств
Случаи неисполнения договоров
Финансовое состояние за предшествующий период
Среднегодовой оборот
Финансовые средства
Текущие обязательства по договорам
Опыт работы
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 39: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 1 Раздел V. Допустимые страны
Банк допускает фирмы и физические лица из любой страны к участию в предложении товаров, работ и услуг по финансируемым Банком проектам независимо от того, является ли данная страна членом Банка.
Согласно международному праву, займы, вложения в акционерные капиталы или гарантии Банка не подлежат использованию для производства платежей физическим или юридическим лицам либо на оплату любых импортируемых товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН, принятым согласно главе 7 Устава ООН. Физические и юридические лица, а также поставщики, предлагающие запрещенные таким образом товары и услуги, не допускаются к участию в договорах, финансируемых Банком.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 40: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 2 Раздел VI. Требования
ТОВАРЫ:
Список товаров и сопутствующих услуг
Программа поставки
Технические характеристики
Чертежи
РАБОТЫ:
Общие требования
Частные требования
Чертежи
ПОСТАВКА/МОНТАЖ:
Общие спецификации
Частные спецификации
Чертежи
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 41: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 2 Раздел VI. Требования 1. Список товаров и сопутствующих услуг
№ | Наименование товара | Краткое описание | Кол-во
1 | Цифровой коррелятор для локализации утечек | Набор, состоящий из цифрового коррелятора, 2 передатчиков сигнала, 2 датчиков, наушников, полевого микрофона, гидрофона, транспортировочного кейса, зарядки, программного обеспечения | 1
2 | Наземный микрофон для обнаружения утечек | Набор, состоящий из полевого микрофона, наушников, магнитного адаптера для микрофона, переносного стержня для микрофона, удлинителя стержня, транспортного кейса | 1
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 42: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 2 Раздел VI. Требования 2. Программа поставки
Описание лота/товара | Период поставки | Адрес поставки | Частичная поставка Да/Нет
Лот 1: Оборудование для обнаружения утечек | В течение 6 месяцев со дня подписания контракта | Производственная база, Varniţa 28, Chisinau, Republica Moldova | Нет
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 43: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 2 Раздел VI. Требования 3. Технические спецификации
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 44: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 3 Раздел VII. Контрактные условия и формы
Общие условия договора – Стандартные условия ЕБРР для контракта по закупке товаров и услуг / Стандартные условия ЕБРР для контракта по поставке и монтажу / Контракты FIDIC – Красная и Жёлтая книги
Специальные условия договора
Контрактные формы
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 45: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 3 Раздел VII. Контрактные условия и формы. Красная книга FIDIC
FIDIC – фр., Международная федерация инженеров-консультантов.
Красная книга – рекомендуется для работ по строительству объектов и сетей, спроектированных Заказчиком или его представителем, Инженером
Все же, некоторую часть проектировочных работ может выполнять и Подрядчик.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 46: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 3 Раздел VII. Контрактные условия и формы. Желтая книга FIDIC
Контрактные условия для объектов и оборудования, включая проектирование.
Рекомендуются при поставке и монтаже электрического и/или механического оборудования, а также при разработке проекта и выполнении строительных или инженерных работ
Подрядчик разрабатывает проект и, в соответствии с требованиями Заказчика, осуществляет монтаж оборудования и/или другие виды работ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 47: Этап III. Содержание тендерной документации Часть 3 Раздел VII. Контрактные условия и формы.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Проектная документация разработана Заказчиком
Проектную документацию необходимо разработать Подрядчику. Высокие риски
Эксплуатация
Фиксированная цена контракта.
Низкая необходимость участия Заказчика.
Низкие риски
Пересмотр требований Заказчика и переговоры по поводу изменений условий контракта FIDIC
Лёгкий объект/проект
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 48: Этап IV. Объявление о возможностях участия в торгах
  Применяется для комплексных проектов
  Публикуется на сайте ЕБРР
  http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services
  Заинтересованные компании, по требованию, получают от Заказчика описание проекта и кретерии преквалификации
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 49: Этап V. Предварительный отбор
  Предварительный отбор не представляет собой одну из форм торгов с ограниченным числом участников.
  Критерии отбора базируются на возможностях
  и ресурсах потенциальных участников торгов для удовлетворительного выполнения ими конкретного договора с учетом следующих факторов:
    (a) опыт работы и выполнение в прошлом подобных договоров,
    (b) наличие кадров, оборудования и строительной или производственной базы, и
    (c) финансовое состояние участников.
  Список компаний, прошедших предварительный отбор и прошедших условно, размещается на веб-сайте Банка
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 50: Этап VI. Приглашение к участию в торгах и публикация конкурсных документов
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 51: Этап VII. Получение и вскрытие оферт
  Процедура описывается в Разделе 1 тендерной документации
  Полученные оферты регистрируются
  Допускаются только оферты, оформленные и запечатанные согласно требованиям, представленные до крайнего срока, указанного в Приглашении
  Оферты вскрываются в присутствии участников, в порядке регистрации
  Проверяются основные документы – Форма заявки, Полномочия и Банковская гарантия. Предложенная цена объявляется публично.
  Составляется протокол и отсылается всем участникам тендера
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 52: Этап VIII. Оценка конкурсных заявок и присуждение контракта (закупка в один этап)
  Оценка проводится в несколько стадий:
    Стадия предварительной оценки – для всех вскрытых оферт
    Стадия детальной оценки – для всех оферт, допущенных после 1-ой стадии
    Пост-квалификация – для оферты, существенно соответствующей требованиям, с самым низким ценовым предложением
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 53: Этап VIII. Оценка конкурсных заявок и присуждение контракта
  Отчет об оценке оферт представляется Банку для утверждения
  Компании победителю отсылается Письмо об утверждении контракта
  Остальные участники оповещаются о результатах оценки
  ЕБРР пуликует на сайте Объявление о результатах оценки и утверждении контракта (Contract Award Notification)
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 54: Этап IX. Администрирование контрактов
  Документы подрядчика
  Технический надзор (Инженер)
  Вариации и дополнительные соглашения
  Плата
  Пеня
  Испытания и приёмка по завершению работ
  Гарантийный период и финальная приёмка работ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 55: Мониторинг процемма закупок со стороны ЕБРР
  Документы на основных этапах закупки подлежат предварительному рассмотрению Банком
  Жалобы и претензии по отношению к процессу закупок могут быть направлены в ЕБРР
  http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement-complaints.html
  ЕБРР публикует результаты на странице
  http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/contract-awards-notification.html
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 56: ЧАСТЬ 4: ЗАКУПКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 57: Общая информация
  Банк и его клиенты нанимают физических лиц и консультационные фирмы для получения от них широкого спектра экспертных рекомендаций и консультационных услуг.
  Источники финансирования:
    Заемные средства Банка для операций в госсекторе (публичном секторе)
    Прямой найм для нужд ЕБРР
    Фонды Технического Сотрудничества
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 58: Процедуры отбора консультантов
  Процедуры отбора и заключения контрактов с консультантами должны быть гибкими и прозрачными, для обеспечения эффективного и качественного выполнения заданий с соблюдением необходимых условий ответственности.
  Прямой выбор индивидуального консультанта для заданий с бюджетом меньше 75 тыс. евро
  Для контрактов с бюджетом больше 75 тыс. евро – конкурсный отбор в один этап, или
  Для комплексных заданий – конкурсный отбор в 2 этапа
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 59: Процедура конкурсного отбора
  Определение масштабов, задач и примерной сметы планируемого задания – с учетом возможности оказания дальнейших услуг, и утверждение процедуры отбора;
  Отбор Консультанта согласно утвержденной процедуре;
  Переговоры о заключении договора найма с отобранным консультантом; и
  Управление договорами
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 60: Процедура конкурсного отбора в один этап
  Публикация приглашения с просьбой представить свои предложения на сайте ЕБРР или посредством электронной системы EBRD Client E-Procurement Portal, ECEPP, http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/e-procurement-portal.html
  Приглашение должно включать в себя область проекта, цели, методологию и критерии оценки и утверждения контракта.
  Оценка оферт проводится на основании критериев и методологии, представленных в Приглашении, а результаты оценки включаются в Отчет.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 61: Процедура конкурсного отбора в два этапа
  Приглашение с просьбой представить Заинтересованность в Участии, на сайте ЕБРР или в системе EBRD Client E-Procurement Portal, ECEPP, http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/e-procurement-portal.html ;
  Приглашение должно включать в себя область проекта и критерии квалификации для короткого списка.
  Обоснование отбора компаний в короткий список включено в Отчет.
  Запрос у отобранных компаний на предоставление предложений.
  Приглашение должно включать в себя область проекта, цели, методологию и критерии оценки и утверждения контракта
  Результаты оценки включаются в Отчет.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 62: Короткий список
  Количество компаний должно быть от 3 до 6
  Широкий спектр географического покрытия
  Больше 2 участников из одной страны не допускаются
  Список должен включать в себя как минимум одну компанию из страны операций ЕБРР
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 63: Критерии оценки и отбора
  Опыт в похожих проектах;
  Региональный (местный) опыт;
  Квалификация ключевых специалистов, предложенных для выполнения контракта;
  Качество методологии и рабочей программы;
  Цена может быть принята во внимание.
  В результате оценки, Консультант с самим высоким баллом приглашается для переговоров и заключения контракта.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 64: Переговоры и управление контрактом
  Незначительные (нематериальные) изменения могут быть внесены в контракт в процессе переговоров;
  Клиент несет ответственность за управление контрактом;
  ЕБРР рассматривает и одабривает все документы по закупкам, а также изменения в контракте.
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 65: Библиография:
  Принципы и правила закупок ЕБРР http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
  Стандартная конкурсная документация для закупки товаров http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
  Стандартная конкурсная документация для закупки работ http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
  Стандартная конкурсная документация для монтажа и поставки станций и оборудования http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
  Общие контрактные условия по выполнению работ (Красная книга FIDIC) http://www.ebrd.com/downloads/procurement/project/mdbgcv3unprotected.pdf
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

## Slide 66
12/01/2018
Благодарю за внимание
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ , ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»